| Администрация муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 2 марта 2021г. №23-п п. Красный Коммунар |  |  |
| --- | --- | --- |
| О внесении изменений в постановление №134-п от 13.11.2018 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» |  |  |

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом муниципального образования Краснокоммунарский поссовет  Сакмарского района Оренбургской области,  в целях совершенствования программно-целевого планирования бюджетных расходов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети  муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области на 2019-2024 годы»  изменения, приложение №1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению:

2. Постановление вступает в  силу  после опубликования в соответствии с Уставом.

Глава  поссовета                                                         К.Н.Оглоблина

Разослано: в дело

Исп. Е.Б.Леонова

27201

Приложение №1 к муниципальной программе

«Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети

муниципального образования Краснокоммунарский поссовет

Сакмарского района Оренбургской области на 2019-2024 годы»

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы

муниципальной программы за счет средств местного  бюджета и за счет средств областного бюджета

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого на период |  |
| Муниципальная программа | «Развитие сети внутри поселковых автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Краснокоммунар-ский поссовет Сакмарского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» | Администрация Краснокомму-нарского поссовета | 8167,702 |  | 8876,532 |  | 8657,986 |  | 8657,986 |  | 8657,986 |  | 8657,986 |  | 51676,178 |  |
|  |  | всего | 8167,702 |  | 8876,532 |  | 8657,986 |  | 8657,986 |  | 8657,986 |  | 8657,986 |  | 51676,178 |  |
| - Мероприятия по содержанию внутри поселковых автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них. Задача мероприятий: выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на внутри поселковых автомобильных дорогах местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог местного значения в зимний период | Администрация Краснокомму-нарского поссовета | 499,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 2999,0 |  |
|  |  | всего | 499,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 2999,0 |  |
| 1.2 | Содержание автомобильных дорог местного значения в летний период | Администрация Краснокомму-нарского поссовета | 499,0 |  | 499,0 |  | 499,0 |  | 499,0 |  | 499,0 |  | 499,0 |  | 2994,0 |  |
|  |  | всего | 499,0 |  | 499,0 |  | 499,0 |  | 499,0 |  | 499,0 |  | 499,0 |  | 2994,0 |  |
| - Мероприятия по ремонту внутри поселковых автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них. Задача мероприятий: выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик внутри поселковых автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ремонт улично-дорожной сети в границах населенного пункта п. Красный Коммунар по ул.Луначарского, ул. Строителей | Администрация Краснокомму-нарского поссовета |  | 3189,702 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 3189,702 |
|  |  | всего |  | 3189,702 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 3189,702 |
| 1.4 | Ремонт улично-дорожной сети в границах населенного пункта п. Красный Коммунар ул.Первомайская, пер.Молодёжный, ул. Монтажников | Администрация Краснокоммунарского поссовета |  | - |  | 3897,532 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 3897,532 |
|  |  | всего |  | - |  | 3897,532 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 3897,532 |
| 1.5 | Ремонт улично-дорожной сети в границах населенного пункта п. Красный Коммунар ул.Красноком-мунарская | Администрация Краснокоммунарского поссовета |  | - |  | - |  | 3678,986 |  | - |  | - |  | - |  | 3678,986 |
|  |  | всего |  | - |  | - |  | 3678,986 |  | - |  | - |  | - |  | 3678,986 |
| 1.6 | Ремонт улично-дорожной сети в границах населенного пункта п. Красный Коммунар ул. Монтажников, ул. Школьная, ул. Деповская | Администрация Краснокоммунарского поссовета |  | - |  | - |  | 2945,158 |  | 3678,986 |  | 1901,979 |  |  |  | 8526,123 |
|  |  | всего |  | - |  | - |  | 2945,158 |  | 3678,986 |  | 1901,979 |  | - |  | 8526,123 |
| 1.7 | Ремонт улично-дорожной сети в границах населенного пункта п. Красный Коммунар ул. Садовая, ул. Железнодорожная, ул. Степная | Администрация Краснокоммунарского поссовета |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2510,835 |  | 2510,835 |
|  |  | Всего |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2510,835 |  | 2510,835 |
| 1.8 | Освещение улично-дорожной сети в границах населенного пункта п. Красный Коммунар | Администрация Краснокоммунарского поссовета |  | 2000,0 |  | 2000,0 |  | 2000,0 |  | 2000,0 |  | 2000,0 |  | 2000,0 |  | 12000,0 |
|  |  | Всего |  | 2000,0 |  | 2000,0 |  | 2000,0 |  | 2000,0 |  | 2000,0 |  | 2000,0 |  | 12000,0 |
| 1.9 | Обкос улично-дорожной сети в границах населенного пункта п.Красный Коммунар | Администрация Краснокоммунарского поссовета |  | 1600,0 |  | 1600,0 |  | 1600,0 |  | 1600,0 |  | 1600,0 |  | 1600,0 |  | 9600,0 |
|  |  | Всего |  | 1600,0 |  | 1600,0 |  | 1600,0 |  | 1600,0 |  | 1600,0 |  | 1600,0 |  | 9600,0 |
| - Мероприятия по подготовке проектной документации на ремонт внутри поселковых автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них. Задача мероприятий: подготовка проектной документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка проектной документации на ремонт внутри поселковых дорог муниципального значения и искусственных сооружений на них | Администрация Краснокоммунарского поссовета | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 1200,0 |  |
|  |  | всего | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 1200,0 |  |
| Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Задача мероприятий: Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Приобретение и установка дорожных знаков | АдминистрацияКраснокоммунарского поссовета | 180,0 |  | 180,0 |  | 180,0 |  | 180,0 |  | 180,0 |  | 180,0 |  | 1080,0 |  |
|  |  | всего | 180,0 |  | 180,0 |  | 180,0 |  | 180,0 |  | 180,0 |  | 180,0 |  | 1080,0 |  |