## Заявка
для участия в конкурсном отборе проектов развития сельских поселений муниципальных районов Оренбургской области

## Заявитель:       Муниципальное образование Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области

## Наименование проекта:      «Ремонт автомобильной дороги по ул. Строителей, на участке д.1-39 п. Красный Коммунар, Сакмарского района, Оренбургской области».

## Заявка

## Для  участия в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах

## 1. Наименование проекта:

Ремонт автомобильной дороги по ул. Строителей, на участке д.1-39 п. Красный Коммунар, Сакмарского района, Оренбургской области».

2. Место реализации проекта:

2.1. Муниципальный район:                              Сакмарский муниципальный район

2.2. Поселение:                                                   Краснокоммунарский поссовет


2.3. Населенный пункт:                                     п. Красный Коммунар

2.4. Численность населения                             4141

поселения 

2.5. Численность населения                            4058

населенного пункта:


3. Описание проекта:

| 3.1. Типология проекта: 3.2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект: 3.3. Мероприятия по реализации проекта: | Автомобильные дороги значения и сооружения на них Плохое дорожное покрытие. В осенний, весенний периоды, а также в период дождей летом на указанном участке дороги создаются неудобства жителям муниципального образования для проезда к местам общественного пользования: детский сад, школу, поликлинику. |
| --- | --- |

Таблица N 1

| N п/п | Виды работ (услуг) | Полная стоимость (рублей) | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ремонтно-строительные работы (в соответствии со сметой) | 563502 | Ремонт |
|  | Итого | 563502 |  |

3.4. Ожидаемые результаты:              Улучшение качество автомобильной

дороги по ул.  Строителей  на участке

д.1-39  п. Красный Коммунар.

Комфортные условия для жителей села.


3.5.  Наличие технической,                 ДА

проектной и сметной

документации:


4. Информация для оценки заявки:

4.1. Планируемые источники финансирования мероприятий проекта:

Таблица N 2

| N п/п | Виды источников | Сумма (рублей) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Бюджет городского округа (поселения) (не менее 10 процентов от суммы субсидии из областного бюджета) | 84525 |
| 2. | Население (безвозмездные поступления от жителей не менее 5 процентов от суммы субсидии из областного бюджета) | 32000 |
| 3. | Субсидии из бюджета Оренбургской области на софинансирование проектов, основанных на местных инициативах (не более 1 млн. рублей) | 446977 |
|  | Итого | 563502 |

### Таблица N 3.

| N п/п | Наименование организации | Денежный вклад (рублей) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ---------------------------- | -------------------------- |
| 2. | ---------------------------- | -------------------------- |
|  | Итого |  |

4.2. Социальная и экономическая эффективность от реализации проекта:

4.2.1. Благополучатели                       п. Красный Коммунар

проекта:    

4.2.2. Число благополучателей:         207 (человек)

4.3. Участие населения и спонсоров в определении проекта и содействие в его    реализации:

4.3.1. Число лиц, принявших                156

участие в идентификации

проекта в процессе его
предварительного рассмотрения:

(человек)

4.3.2. Число лиц, принявших                 32

участие по определению

параметров проекта на
собрании граждан:
(человек)


4.3.3. Участие населения и спонсоров           нет

в реализации проекта в неденежной
форме (да/нет):


4.4. Эксплуатация и содержание объекта, предусмотренного проектом:

| 4.4.1. Мероприятия по эксплуатации и содержанию объекта: 4.4.2. Расходы на эксплуатацию и содержание объекта , предусмотренного проектом, на первый год: | Обкашивание обочин от растительности в летний период, очистка от снега в зимний период улицу Строителей общей площадью 408 м.п |
| --- | --- |

Таблица N 4

| N п/п | Статья расходов по эксплуатации и содержанию объекта | Бюджет городского округа (поселения) | Бюджет спонсоров | Итого (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Содержание дорог | 15000 | 0 | 15000 |
| 2. |  |  |  |  |
|  | Всего | 15000 | 0 | 15000 |

4.5. Привлечение средств массовой информации и иных способов информирования    населения при реализации проекта:

использование специальных

информационных досок (стендов)                    да

наличие публикаций в газетах                            дат

информация по телевидению                             нет

информация в Интернете,                                   Да

социальных сетях да/нет

4.6. Количество созданных и (или)                    0

сохраненных рабочих мест в рамках
 реализации проекта:

5. Ожидаемая продолжительность реализации проекта: 30 дней.

6. Сведения об инициативной группе:

Руководитель инициативной группы                                  Землянская Оксана Анатольевна

Контактный телефон                                                             89328627499

Факс

E-mail                                                                                      zemsaro@mail.ru

Состав инициативной группы                                              Землянская О.А., Назарец О.С.,

Ишимбетова Ф.А.

Проект поддержан населением на собрании граждан

Дата проведения                                                                     17.08.2018

Администрация поселения

Глава администрации сельского поселения                        Шарыгин Сергей Александрович

____________________________

Контактный телефон               	8(35331)27-2-00

Факс	8(35331)27-2-01

E-mail	kk_kommunar@mail.ru

Почтовый адрес администрации сельского поселения       461430, Оренбургская область,

Сакмарский район,

п. Красный Коммунар,

ул. Луначарского, 55

Дата: 27.08.2018 г.